ПРОЕКТ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СТЕПНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 «___» _____2025 года                      п. Вишневка                               № ___
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Степновского сельского поселения № 76 от 29.12.2023г. «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие и совершенствование автомобильных
дорог общего пользования местного значения на территории Степновского сельского поселения на 2024-2026 годы»
С целью приведения законодательства Степновского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Степновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление № 76 от 29.12.2023г. «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории   Степновского сельского поселения на 2024-2026годы»:
1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории   Степновского сельского поселения на 2024-2026годы» утвердить в новой редакции, согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Статью 5 муниципальной программы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Степновского сельского поселения, районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета, внебюджетных средств.

 Общий объем финансовых средств необходимых для реализации  программы составляет  4643,0 тыс. рублей:
2024 год – 1036,610 тыс.руб.,

Местный бюджет – 554,232 тыс.руб.

Районный бюджет – 0,00 тыс.руб.

Областной бюджет - 482,378 тыс.руб.

Федеральный бюджет 0,00 тыс.руб.

Внебюджетные средства 0,00 тыс.руб. 

2025 год – 1267,684 тыс.руб.,

Местный бюджет – 617,045 тыс.руб.

Районный бюджет – 111,342 тыс.руб.

Областной бюджет – 539,297 тыс. руб.

Федеральный бюджет 0,00 тыс. руб.

Внебюджетные средства 0,00 тыс.руб. 

2026 год – 2338,706 тыс. руб.

Местный бюджет – 1271,60 тыс. руб.

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб.

Областной бюджет - 1067,106 тыс.  руб.

Федеральный бюджет 0,00 тыс.руб.

Внебюджетные средства 0,00 тыс.руб. 

Финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета Степновского сельского поселения будет осуществляться в объемах, утвержденных решением Степновского сельского Совета о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

При реализации Программы, учитывая продолжительный период ее реализации возможно возникновение рисков, связанных с социально – экономическими факторами, инфляцией и др., что может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме.».
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории   Степновского сельского поселения на 2024-2026годы» «Перечень мероприятий муниципальной программы Степновского сельского поселения» утвердить в новой редакции согласно приложения № 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования путем официального опубликования.

Глава Степновского

сельского поселения                                                                       И.Р.Сарипова
Рег. № ___/2025
                                                                        Приложение № 1  к  постановлению администрации Степновского                                               сельского поселения
 от _____ г. № ___
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Степновского сельского поселения на 2024-2026 годы»
	
	

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Степновского сельского поселения

	Соисполнители

муниципальной программы
	Привлекаются по мере необходимости.



	Подпрограммы муниципальной программы
	 Отсутствуют

	Цели муниципальной программы
	- создание организационно – правовых и экономических условий для обеспечения качественного содержания, своевременного ремонта автомобильных дорог сельского поселения;
 - избежание смертности в результате дорожно-транспортных происшествий;
- эффективное использование специальной дорожной техники.

	Задачи муниципальной программы
	- развитие сети автомобильных дорог Степновского сельского поселения;
- восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог сельского поселения;
- обустройство и содержание уличного освещения вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- создание условий для эффективной эксплуатации специальной дорожной техники.

	Целевые показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации
	- Избежание смертности в результате дорожно-транспортных происшествий

 - Создание организационно – правовых и экономических условий для обеспечения качественного содержания, своевременного ремонта автомобильных дорог сельского поселения.

	Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	Программа рассчитана на 2024-2026 годы

1 этап -2024 год

2 этап – 2025 год

3 этап – 2026 год

	Объемы и источники финансирования муниципальной программы
	Общий объем финансирования программы составляет 4643,00 тыс.рублей:

2024 год – 1036,610 тыс.руб.,

Местный бюджет – 554,232 тыс.руб.

Районный бюджет – 0,00 тыс.руб.

Областной бюджет - 482,378 тыс.руб.

Федеральный бюджет 0,00 тыс.руб.

Внебюджетные средства 0,00 тыс.руб. 

2025 год – 1267,684 тыс.руб.,

Местный бюджет – 617,045 тыс.руб.

Районный бюджет – 111,342 тыс.руб.

Областной бюджет – 539,297 тыс. руб.

Федеральный бюджет 0,00 тыс. руб.

Внебюджетные средства 0,00 тыс.руб. 

2026 год – 2338,706 тыс. руб.

Местный бюджет – 1271,60 тыс. руб.

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб.

Областной бюджет - 1067,106 тыс.  руб.

Федеральный бюджет 0,00 тыс.руб.

Внебюджетные средства 0,00 тыс.руб. 



	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	1. Приведение автомобильных дорог Степновского сельского поселения в соответствие с нормативными требованиями.
2. Восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог сельского поселения
3. Бесперебойная и эффективная эксплуатация специальной дорожной техники




Приложение № 2  к  постановлению                                                                    администрации Степновского                                               сельского поселения                                                  от ____ г. № ____
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной  программы 

«Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории   Степновского сельского поселения на 2024-2026годы»
	N п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Год реализации
	Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
	Ожидаемые результаты реализации мероприятия
	Плановые сроки реализации мероприятия

	
	
	
	
	всего
	в том числе
	
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	Районный бюджет
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет                                                
	Внебюджетные средства
	
	

	1
	2
	3


	4
	5
	6


	7


	8


	9
	10
	11
	12

	1.
	Реализация мероприятий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Степновского сельского поселения
	Глава Степновского сельского поселения
	2024г.

2025г.

2026г.
	1036,610
1267,684
2338,706
	554,232
617,045
1271,600
	0,00

111,342
0,00
	482,378
539,297
1067,106
	0,00

0,00

0,00
	0,00

0,00

0,00
	Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнены работы по их содержанию: 2024 г – 11,5 км; 2025г. – км; 2026г. – 25,956 км.  Приведение автомобильных дорог Степновского сельского поселения в соответствие с нормативными требованиями.
Восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог сельского поселения
	2024-2026гг.

	1.1.
	Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Степновского сельского поселения, в том числе: планировка, выравнивание, профилирование, опашка территории вдоль дорог, очистка от снега, приобретение дисковой бороны коммунальные услуги (оплата услуг энергоснабжения уличного освещения), приобретение щебня
	Глава Степновского сельского поселения
	2024г.

2025г.

2026г.
	1036,610
738,787
1518,706
	554,232
535,530
1271,600
	0,00

93,960
0,00
	482,378
109,297
247,106
	0,00

0,00

0,00
	0,00

0,00

0,00
	
	2024-2026гг.

	1.2.
	Содержание и эксплуатация специальной дорожной техники , в том числе: приобретение ГСМ, запасных частей, ОСАГО, оплата за выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
	Глава Степновского сельского поселения
	2024г.

2025г.

2026г
	0,00

151,515

300,00
	0,00

1,515

0,00
	0,00

0,00

0,00
	0,00

150,00

300,00
	0,00

0,00

0,00
	0,00

0,00

0,00
	Количество единиц специальной дорожной техники, на которые направлены расходы на содержание и эксплуатацию  - 2025г. – 1 ед., 2026г – 1 ед. Бесперебойная и эффективная эксплуатация специальной дорожной техники
	2025-2026 гг.

	1.3.
	Реализация проекта местных инициатив - Устройство основания дороги из щебня в п.Вишневка на территории Степновского с/п Палласовского района


	Глава Степновского сельского поселения
	2024г.

2025г.

2026г
	0,00

377,382

520,00
	0,00

80,00

0,00
	0,00

17,382

0,00
	0,00

280,00

520,00
	0,00

0,00

0,00
	0,00

0,00

0,00
	Количество реализованных проектов местных инициатив – 1 ед. Протяженность улиц, на которой реализован проект - 0,525 км.
	2025-2026 гг.

	Итого по муниципальной программе
	4643,00
	2442,877
	111,342
	1067,106
	0,00
	0,00
	
	


